Projektcharta – Datenanalyseprojekt

| Projekt-Nr.: IHK-DA-2026-02 | Datum: 15.10.2026 | Version: 1.0 |
| --- | --- | --- |

Projekt-Titel: Profitabilitätsanalyse Superstore je Verkaufsregion

Projektleiter: Mesut Karagöz

| Business Case: | Problem-Formulierung: |
| --- | --- |
| - Superstore (fiktiver Händler für Möbel, Bürobedarf und Technik in USA und Kanada) wächst: Umsatz 493.660 (2023) → 745.568 (2026). - Gleichzeitig schreiben 1.900 von 10.192 Bestellpositionen (18,6 %) Verlust, zusammen −157.027. - Gesamtmarge 12,6 %; je Region zwischen 7,9 % (Central) und 15,0 % (West). - Nutzen: Profitabilität je Region verbessern und Vertriebsplanung auf eine nachvollziehbare Datengrundlage stellen. Beträge in der Währung der Quelldatei (siehe Risiken). | Eine einheitliche Rabatt- und Vertriebsregel für alle vier Regionen reicht der Geschäftsführung nicht. Es ist unklar, wie Gewinn und Retouren mit Produkten, Segmenten, Versandart und Rabatten zusammenhängen. Leitfragen: 1. Wie unterscheiden sich Central, East, South und West bei Umsatz, Gewinn und Bestellungen im Jahres-, Monats- und Wochenverlauf? 2. Wie hängen Gewinn und Retouren mit Kategorie, Segment, Region und Versandart zusammen? 3. Wie hängen Rabatte und Umsatz je Stück mit Absatzmenge und Profitabilität zusammen? 4. Welche Regeln für Rabatte, Produktschwerpunkte oder Vertrieb schlagen wir je Region vor? |

| Zielformulierung (SMART, Tools): | Risiken: |
| --- | --- |
| S: Die 4 Leitfragen im Vergleich der Regionen Central, East, South und West beantworten und 2–3 Empfehlungen ableiten. M: Je Leitfrage mind. eine Kennzahl je Region (Umsatz, Gewinn, Marge, Bestellungen, Retourenquote, Verlustpositionsquote, Rabattquote); jede Empfehlung nennt eine Zahl und einen als Annahme gekennzeichneten Effekt. A: Größter Hebel laut Daten: Positionen mit mehr als 20 % Rabatt erzeugen −136.009 Gewinn. R: Daten vollständig (keine fehlenden Werte), 4 Personen, 4 Arbeitstage. T: Abgabe 20.10.2026, 23:59 Uhr; Präsentation 23.10.2026. Tools: KNIME (ETL, Analyse, optional Entscheidungsbaum), Microsoft Power BI (Datenmodell, DAX, Dashboard), Word, PowerPoint, Teams. | - Währung in der Datei nicht dokumentiert (USA und Kanada): einheitliche Währung angenommen und benannt. - Keine Kosten- oder Einkaufsdaten; Profit ist vorgegeben. - Retouren nur auf Bestellebene, nicht je Produkt oder Menge. - Zusammenhang ist nicht Ursache (z. B. Rabatt und Verlust). - Datenqualität: 2 Duplikate, 32 Product IDs mit mehreren Namen, Postal Code mit gemischtem Datentyp. - Kanada nur 200 Positionen (2 %): geringe Aussagekraft. - Zeitdruck; Power BI hängt vom KNIME-Export ab. |

| Projektteam: | Unterstützendes Personal: |
| --- | --- |
| Name:; Rolle:. Mesut Karagöz; Projektleiter: Charta, Dokumentation, Empfehlungen, Präsentation. Erol; Data Analyst (KNIME): ETL, Datenqualität, Export. Vivien; Data Analyst (KNIME): Analysen, Kennzahlen, optional Entscheidungsbaum. Gözde; BI Analyst (Power BI): Datenmodell, DAX, Dashboard. | Name:; Rolle:. Dr. Denis Düsseldorf; Trainer, fachliche Beratung, Bewertung. Geschäftsführung Superstore; Auftraggeber, Abnahme der Ergebnisse. Regional Manager (lt. Tabelle People); Stakeholder je Region, Umsetzung der Empfehlungen. |

| Project Scope: | Geschätzter Effekt des Projektes |
| --- | --- |
| Im Scope: - Tabellen Orders, People, Returns; Bestellungen 03.01.2023 bis 30.12.2026; USA und Kanada; 4 Verkaufsregionen - ETL und Analyse in KNIME, Dashboard in Power BI, 2–3 Empfehlungen Nicht im Scope: - Prognosen, Kosten- und Lagerdaten, externe Quellen, Währungsumrechnung, Rückrechnung von Erstattungen, Live-Datenbank | - Transparenz über Verlusttreiber je Region im Dashboard. - Positionen mit mehr als 20 % Rabatt: 1.414 Positionen, −136.009 Gewinn. - Die Absatzmenge je Position ist in allen Rabattklassen gleich (ca. 3,8 Stück): Rabatte steigern die Menge laut Daten nicht. - Annahme: Wird die Hälfte dieses Verlusts durch eine Rabattgrenze vermieden, steigt der Gewinn um ca. 68.000 (+23 %). Überprüfung über einen Pilot in Region Central. |

| Datum Projektstart: 15.10.2026 | Datum Überprüfung: 21.10.2026 (Feedback) | Gesch. Datum Fertigstellung: 20.10.2026 (Abgabe) |
| --- | --- | --- |

| Zentrale Meilensteine des Projektes: |  |
| --- | --- |
| Titel | Geschätztes Datum Erreichung |
| M1 Projektcharta abgestimmt | 15.10.2026 |
| M2 Daten verstanden, Datenqualität geprüft (EDA) | 15.10.2026 |
| M3 KNIME-ETL fertig, bereinigte Daten exportiert | 16.10.2026 |
| M4 Analysen zu den Leitfragen 1–3 abgeschlossen | 19.10.2026 |
| M5 Power-BI-Dashboard und Empfehlungen fertig | 19.10.2026 |
| M6 Dokumentation fertig, Abgabe per Teams | 20.10.2026, 23:59 Uhr |
| M7 Feedback eingearbeitet, Generalprobe | 22.10.2026 |
| M8 Abschlusspräsentation (30 Min.) | 23.10.2026 |

| Zustimmung zur Projektcharta: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name und Unterschrift | Datum |
| Projektleiter: | Mesut Karagöz |  |
| Projekt-Finanzierer: | Geschäftsführung Superstore |  |
| Trainer: | Dr. Denis Düsseldorf |  |